# РЕШЕНИЕ

Думы городского округа Верхняя Пышма

от 25 июня 2026 года № 40/3

# Об утверждении Отчета о выполнении мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы городского округа Верхняя Пышма седьмого созыва за 2025 год

# Рассмотрев представленный администрацией городского округа Верхняя Пышма проект решения Думы «Об отчете о выполнении наказов избирателей депутатам Думы городского округа Верхняя Пышма седьмого созыва за 2025 год», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 4.1, 4.5 Положения об организации работы с наказами избирателей депутатам Думы городского округа Верхняя Пышма, утвержденного Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 01 августа 2013 года № 66/1, на основании Решения Думы городского округа Верхняя Пышма 23 декабря 2025 года № 33/4 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению и финансированию наказов избирателей депутатам Думы городского округа Верхняя Пышма седьмого созыва на 2025 год», руководствуясь статьями 21 и 42 Устава городского округа Верхняя Пышма Свердловской области,

# Дума городского округа Верхняя Пышма

# РЕШИЛА:

# 1. Принять к сведению отчет о выполнении и финансировании наказов избирателей депутатам Думы городского округа Верхняя Пышма седьмого созыва в 2025 году (прилагается).

2. Вернуться к рассмотрению невыполненных мероприятий, содержащихся в Плане мероприятий по выполнению и финансированию наказов избирателей городского округа Верхняя Пышма седьмого созыва на 2025 год, утвержденном Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 23 декабря 2025 года № 33/4, при очередном внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 23 декабря 2025 года № 33/6 «О бюджете городского округа Верхняя Пышма на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете Красное знамя на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф), и разместить на официальных сайтах городского округа Верхняя Пышма и Думы городского округа Верхняя Пышма.

# 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы городского округа Верхняя Пышма В. С. Медведеву.

Председатель Думы

городского округа

Верхняя Пышма							В. С. Медведева

УТВЕРЖДЕН Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25 июня 2026 года № 40/3

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению и финансированию перечня наказов избирателей городского округа Верхняя Пышма на 2025 год

| № п/п | № в на-казах | Содержание наказа избирателей | Адрес | Мероприятия по реализации наказа избирателей | Ответственный за выполнение наказа | Ориентировочная стоимость и источники финансирования наказа (тысяч рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | Реконструкция и строительство дорог | г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова от ул. Калинина до ул. Чкалова | предпроектные работы | Разработка ПСД (АО «Уралэлектромедь», АО «Свердловскавтодор», г. Екатеринбург) | внебюджетные источники (далее – ВИ) |  | разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) (АО «Свердловск-автодор», г. Екатеринбург) |
| 2 | 12 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Свердлова от ул. Калинина до ул. Чкалова | проектирование |  |  |  |  |
| 3 | 14 | Ремонт дорог | г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко | восстановительный ремонт существующего покрытия | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» (далее –УКС и ЖКХ), МБУ «Дорожное эксплуатационное управление» (далее – ДЭУ) | в рамках исполнения ДЭУ муниципального задания, согласно доведенным лимитам на содержание улично-дорожной сети (далее – УДС) – 78 287,9 средств местного бюджета (далее – МБ) |  | выполнены работы по восстановлению профиля – ноябрь 2025 |
| 4 | 15 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Куйбышева |  |  |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 5 | 16 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Матросова |  |  |  |  |  |
| 6 | 18 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Данильченко |  |  |  |  | работы выполнены 29.08.2025, 01.09.2025 |
| 7 | 19 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Профсоюзная |  |  |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 8 | 20 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Рабочая |  |  |  |  |  |
| 9 | 21 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Достоевского, Первомайская |  |  |  |  | работы по ул. Первомайской выполнены 04.09.2025; по ул. Достоевского – 05.09.2025 |
| 10 | 22 | Ремонт дорог | г. Верхняя Пышма, подъезд к «Манин парку» от ул. Красноармейской до ул. Петрова | реконструкция дорожного покрытия | УКС и ЖКХ |  |  | подъезд к Манин парку закрыт. Планируется реконструкция по ул. Чкалова |
| 11 | 23 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Металлургов | ремонт дорожного покрытия |  | 6 000,0 (МБ) |  | в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту автомобильных дорог выполнен ремонт дорожного покрытия на участке от ул. Октябрьской до ул. Красноармейской |
| 12 | 24 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Цветочная | восстановление дорожного покрытия после канализования улицы |  |  |  | по ул. Цветочная мероприятия по канализованию улицы не проводились. В настоящее время получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 06.10.2025 № 66-1-1-3-059347-2025 на разработку проектно-сметной документации на «Строительство сетей водоотведения индивидуальной жилой застройки, расположенной в границах квартала улиц Феофанова-Лесная-Парковая-Жуковского г. Верхняя Пышма» |
| 13 | 26 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Дзержинского | ремонт с асфальтированием |  | стоимость указана в строке 11 столбца 7 настоящей таблицы |  | работы выполнены 30.07.2025 в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту автомобильных дорог |
| 14 | 28 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, между домами 23 и 25 |  |  |  |  | работы выполнены в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту автомобильных дорог |
| 15 | 27 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Чернышевского |  |  |  |  | дорога находится в нормативном состоянии |
| 16 | 29 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Южная | грейдирование (ямочный ремонт) | ДЭУ |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 17 | 30 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная |  |  |  |  |  |
| 18 | 31 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев |  |  |  |  |  |
| 19 | 32 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Электролитная |  |  |  |  |  |
| 20 | 38 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Березовая | ремонт дороги | УКС и ЖКХ |  |  |  |
| 21 | 40 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Восточная |  |  |  |  |  |
| 22 | 56 |  | п. Красный Адуй, ул. Северная | ремонт дорожного покрытия | Балтымская сельская администрация |  |  | проведено грейдирование дороги 27.05.2025 |
| 23 | 62 |  | с. Балтым, ул. Восточная |  |  |  |  | 30.08.2025 частично выполнены работы по участку ул. Восточной с многоквартирными домами (ремонт участка с частными домами перенесен на 2026 год) |
| 24 | 67 | Ремонт дорог | п. Исеть, ул. Мира | ямочный ремонт дорог | Исетская поселковая администрация | 600,0 (в рамках ежегодного контракта по ямочному ремонту дорог) |  | работы выполнены |
| 25 | 90 | Обустройство тротуаров | г. Верхняя Пышма, по ул. Дзержинского: от ул. Сапожникова до ул. Балтымской, от ул. Чистова до ул. Геологов | обустройство и ремонт тротуаров | УКС и ЖКХ | 12 000,0 (МБ) |  | работы выполнены в рамках ежегодного контракта по ремонту внутриквартальных, внутридворовых проездов и тротуаров |
| 26 | 92 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 37, 39 | обустройство тротуара |  |  |  |  |
| 27 | 93 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, вдоль дома № 123 | восстановление тротуара и соединение его с тротуаром дома № 123а |  |  |  |  |
| 28 | 100 |  | г. Верхняя Пышма, между детским садом № 28 и ул. Калинина, 66а | восстановление тротуара после ремонтных работ |  |  |  |  |
| 29 | 105 |  | г. Верхняя Пышма, микрорайон «Новая Молебка», тропа через лес от ул. Сварщиков до ул. Березовой (СНТ «Елочки») | обустройство и ремонт тротуара | УКС и ЖКХ |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 30 | 114 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова |  |  |  |  |  |
| 31 | 115 |  | г. Верхняя Пышма, возле ул. Загородной через ул. Уральских рабочих |  |  |  |  |  |
| 32 | 116 |  | п. Красный, ул. Линейная | обустройство тротуаров | Красненская поселковая администрация | будет определен после разработки ПСД |  | подготовлена сметная документация на обустройство тротуара вдоль ул. Кирова от перекрестка улиц Гоголя – Линейной до жилого дома № 3 по ул. Кирова |
| 33 | 117 |  | п. Красный, ул. Кирова |  |  |  |  |  |
| 34 | 125 |  | г. Верхняя Пышма, напротив дома № 2 по ул. Машиностроителей | асфальтирование тротуара | УКС и ЖКХ | стоимость указана в строке 11 столбца 7 настоящей таблицы |  | работы выполнены в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту автомобильных дорог |
| 35 | 129 | Содержание ливневой канализации и водоотводных канав | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 7, 7а | отвод поверхностных вод | МУП «Водоканал» | внебюджетные источники (далее – ВИ) |  | в районе дворовой территории домов 7 и 7а по ул. Юбилейной централизованная сеть ливневой канализации отсутствует. Проводится работа с МУП «Водоканал» по данному вопросу |
| 36 | 131 | Содержание ливневой канализации и водоотводных канав | г. Верхняя Пышма, тротуар по ул. Юбилейной у дома 50а по пр-кту Успенскому | отвод поверхностных вод | МУП «Водоканал» | ВИ |  | необходимо выполнить работы по проектированию и строительству централизованной сети ливневой канализации на данном участке. Отсутствует смета |
| 37 | 137 | Обустройство общественных зон и территорий городского округа | благоустройство парка культуры и отдыха «Манин парк» | оборудование веревочного парка (601 кв. м), автодрома | МКУ «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма», инвесторы |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 38 | 139 |  | п. Исеть | обустройство территории, прилегающей к обелиску памяти павших в годы Великой Отечественной войны | Исетская поселковая администрация | объем финансирования будет определен после разработки ПСД |  | разработан эскизный проект, запланированы работы по разработке проектно-сметной документации на 2026 год |
| 39 | 143 |  | г. Верхняя Пышма, территория около трамвайного кольца | благоустройство территории, установка урн | УКС и ЖКХ | 5 628,661 (МБ) |  | работы выполнены |
| 40 | 146 | Ремонт внутриквартальных проездов | г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, 1а | восстановление дорожного покрытия | УКС и ЖКХ | стоимость указана в строках 25 – 28 столбцах 7 настоящей таблицы |  |  |
| 41 | 147 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 41 | ремонт въезда во двор |  |  |  |  |
| 42 | 148 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9, 12, 15 |  |  |  |  |  |
| 43 | 149 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, 48, 58а |  |  |  |  |  |
| 44 | 150 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, 48 | ремонт асфальтового покрытия |  |  |  |  |
| 45 | 151 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, между домами 91 и 93 | ремонт дороги во дворе |  |  |  |  |
| 46 | 152 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 6, 6а |  |  |  |  |  |
| 47 | 153 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Ал. Козицына, 11, 13, 15, 17, ул. Спицына, 1, 3, 5 | расширение проезда |  |  |  | автомобильная дорога находится в удовлетворительном состоянии. Ведется застройка жилого комплекса |
| 48 | 159 | Благоустройство дворовых территорий по инициативе граждан | г. Верхняя Пышма, ТИЗК «Молебка-1», перекресток улиц Надеждинской, Ягодной, Северной | образование земельного участка под размещение детской площадки | УКС и ЖКХ |  |  | работы перенесены на 2026-2027 годы. Направлено письмо в комитет по управлению имуществом администрации городского округа Верхняя Пышма |
| 49 | 160 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 45, 45а, 47, Победы, 2, 4 | перечень работ будет определен после согласования с общим собранием собственников |  | 4 957,0 (МБ) |  | площадки по адресам: ул. Петрова, дома 45, 45а, 47 выполнены в 2024 году. В 2025 году заключен контракт по благоустройству дворовой территории ул. Победы, д. 3 - ул. Энтузиастов, д. 2. В настоящий момент проходит приемка |
| 50 | 166 |  | п. Кедровое, ул. 40 лет Победы, 1, 3, 4 | ремонт площадки | Кедровская поселковая администрация | объем финансирования будет определен после разработки ПСД |  | разработан проект |
| 51 | 169 |  | п. Красный Адуй | строительство футбольного поля, спортивного комплекса, детской площадки и установка розетки для выездного ФАПа | Балтымская сельская администрация |  |  | работы перенесены на 2026 год. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока по независящим от сторон обстоятельствам |
| 52 | 171 | Озеленение | г. Верхняя Пышма, район мечети | своевременный покос травы во дворах и на общественных территориях | УКС и ЖКХ, управляющие компании ГО Верхняя Пышма, ДЭУ | 51 158,79 (МБ), в рамках исполнения ДЭУ муниципального задания, согласно доведенным лимитам на благоустройство |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 14–17 июля, 10 августа, 05–06 октября |
| 53 | 172 |  | г. Верхняя Пышма, район остановки «12 км» и магазина «Кировский» |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 30 июля, 06–07, 17 августа, 29 октября |
| 54 | 173 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, возле МАДОУ № 36 |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 17 июня, 22–24 июля, 14–15 августа, 29 октября |
| 55 | 174 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 7, 7а, 9 |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 10–16 июня, 19–20 августа, 23–24 октября |
| 56 | 175 |  | г. Верхняя Пышма, тротуар между МАДОУ № 9 и СОШ № 3 |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 30 июля, 12, 27 августа, 8 сентября, 05–06 октября |
| 57 | 176 |  | г. Верхняя Пышма, территория возле МАДОУ № 3 |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 02–06 июня, 26 августа, 05–06 октября |
| 58 | 177 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский, 18, 20, ул. Щорса |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 20 мая, 08–16 июля, 25–26 августа, 26–27 октября |
| 59 | 178 |  | г. Верхняя Пышма, пр-кт Успенский – ул. Юбилейная (возле ЗАГСа) |  |  |  |  | выкашивание, сгребание, вывоз произведены 02–06 июня, 28 августа, 10, 16, 23–24 октября |
| 60 | 180 | Озеленение | г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 51 | кронирование деревьев | УКС и ЖКХ, управляющие компании ГО Верхняя Пышма, ДЭУ | 5 000,0 (МБ) |  | работы по нижнему кронированию деревьев выполнены УК «Сити-Сервис» |
| 61 | 181 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 12, 14 со стороны дороги |  |  |  |  | работы выполнены |
| 62 | 182 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 4 |  |  |  |  |  |
| 63 | 183 |  | г. Верхняя Пышма, от ул. Чкалова, 7 до ул. Уральских рабочих, 15 |  |  |  |  |  |
| 64 | 184 |  | г. Верхняя Пышма, вдоль улиц Чайковского, 31, 33, 35, 37, 39; Мамина-Сибиряка, 2, 4; Успенского пр-кта, 44 | кронирование деревьев и кустов |  |  |  |  |
| 65 | 201 | Монтаж, ремонт или улучшение уличного освещения | г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 9 | строительство сетей уличного освещения | УКС и ЖКХ | объем финансирования будет определен после разработки ПСД |  | работы перенесены на 2026 год |
| 66 | 203 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Чистова от ул. Уральских рабочих до ул. Шевченко |  |  |  |  |  |
| 67 | 208 |  | г. Верхняя Пышма, от ул. Сварщиков до ул. Березовой (СНТ «Елочки») |  |  |  |  |  |
| 68 | 211 | Водоснабжение | г. Верхняя Пышма, ул. Энтузиастов | проектирование и замена аварийного водопровода | МУП «Водоканал» | ВИ |  | долгосрочные производственная и инвестиционная программы на 2024-2030 годы развития системы водоснабжения утверждены РЭК и Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 19.11.2024 № 694 с учетом текущих финансовых возможностей и ограничения значения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Включение мероприятия по замене вышеуказанной сети в программы МУП «Водоканал» в обозримом будущем не представляется возможным, поскольку у МУП «Водоканал» отсутствует амортизационные средства, накопленные на модернизацию инженерных сетей с момента их передачи на текущий момент. В действующих производственной и инвестиционных программах МУП «Водоканал» не предусмотрены средства на модернизацию вышеуказанной сети Ведутся работы по замене водопровода по ул. С. Лазо |
| 69 | 217 | Канализование домов по инициативе граждан | с .Балтым, ул. Первомайская | строительство сетей канализации | УКС и ЖКХ |  |  | работы выполнены |
| 70 | 218 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Строителей |  |  |  |  |  |
| 71 | 219 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |
| 72 | 222 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Жуковского |  |  |  |  |  |
| 73 | 226 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Охотников |  |  | 4 087,4 |  | Работы выполнены (2024 год – 2 750,0 (МБ) строительство; 2025 год – 1 337,4 (МБ) благоустройство) |
| 74 | 228 |  | г. Верхняя Пышма, улицы Боровая, Циолковского, Лесная, Сосновая, Некрасова, Жуковского, Малышева, Цветочная, Тепличная | проектирование КНС |  | 8 433,8 |  | работы выполнены |
| 75 | 232 | Реконструкция очистных сооружений | п. Красный | проектирование | МУП «Водоканал» | ВИ |  | ведется работа |
| 76 | 234 | Переселение граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, с последующим сносом | Г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | снос дома | УКС и ЖКХ | за счет средств всех уровней |  | снос домов 21, 25 по ул. Кривоусова постановлением от 15.10.2025 перенесен на 2027 год; дома 33, 35 по ул. Кривоусова снесены застройщиком в 2024 году; д. 37 по ул. Кривоусова планируется к сносу застройщиком; д. 31 по ул. Кривоусова расселен |
| 77 | 239 |  | г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев, 10 | в рамках ДРЗТ снос жилых домов, попадающих в зону застройки, переселение граждан |  |  |  | дом находится на стадии расселения (осталось одно жилое помещение) |
| 78 | 241 |  | п. Соколовка, ул. Загорная, 7, 9 | расселение жителей аварийных домов |  |  |  | дом 9 по ул. Загорной снесен. Дом 7 по ул. Загорной на стадии сноса |
| 79 | 242 |  | п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, 9 | снос дома |  |  |  | жилой дом расселен. Подготовлены сметы по сносу. Работы по сносу перенесены на 2026 год |
| 80 | 244 | Безопасность жизнедеятельности | п. Красный Адуй | оборудование источника наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  | работы выполнены |
| 81 | 246 | Содержание кладбищ | п. Ольховка | ремонт ограждения или новый забор | УКС и ЖКХ |  |  | земли находятся в Гослесфонде. Продолжается работа по выводу земельного участка из Гослесфонда. ЦПР проводит мероприятия для их извлечения. Ходатайство направлено в соответствующие органы |
| 82 | 250 | Реконструкция и строительство новых школ | г. Верхняя Пышма, микрорайон «Садовый-2» | строительство новой школы |  | 188 929,68 (областной бюджет (далее – ОБ) – 82 181,55; МБ – 106 748,13) |  | продолжается реконструкция в рамках контракта |
| 83 | 251 |  | г. Верхняя Пышма, микрорайон «Огнеупорный» | строительство новой школы |  |  |  | работы перенесены на 2026 год |
| 84 | 253 |  | г. Верхняя Пышма | реконструкция школы № 22 |  | 951 949,42 (ОБ – 843 109,26; МБ – 108 840,16) |  | продолжается реконструкция в рамках контракта |
| 85 | 254 |  | г. Верхняя Пышма | реконструкция школы № 2 |  | 0,0 |  | судебные разбирательства |
| 86 | 258 |  | п. Красный | реконструкция существующей школы |  | 112 251,26 (ОБ – 43 102,97; МБ – 69 148,29) |  | продолжается реконструкция в рамках контракта |
| 87 | 262 | Создание новых досуговых центров или клубов | п. Кедровое | строительство клуба |  | 152 410,69 (МБ) |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-20-2025 от 28.10.2025 |
| 88 | 263 |  | с. Балтым | строительство выставочного зала |  | 0,0 |  | требуется корректировка проектной документации, РД возвращена проектировщику на доработку |
| 89 | 264 | Строительство ФОК и других спортивных комплексов | п. Исеть | разработка ПСД и строительство ФОК |  | 53 892,21 (МБ) |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 66-36-25-2025 от 29.12.2025 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 635 586,82 (ОБ – 968 393,78, МБ – 667 193,04) |  |  |