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	К постановлению Администрации 
городского округа Верхняя Пышма 
от 04.08.2026 № 1175
[bookmark: _GoBack]
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма»

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

	по выполнению муниципальной программы

	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма»


	


	Номер строки
	Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения
	Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия

	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Всего по муниципальной программе 
в том числе:
	1 926 604,6
	936 620,2
	401 179,2
	219 170,9
	183 605,1
	186 029,2
	 

	2
	областной бюджет
	216 979,6
	132 820,4
	77 019,0
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	3
	местный бюджет
	1 709 625,0
	803 799,8
	324 160,2
	216 631,7
	181 304,6
	183 728,7
	 

	4
	«Капитальные вложения»
	394 075,9
	258 753,9
	135 322,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	5
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	6
	местный бюджет
	189 314,9
	128 472,7
	60 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	

	7
	«Прочие нужды»
	1 532 528,7
	677 866,3
	265 857,2
	219 170,9
	183 605,1
	186 029,2
	 

	8
	областной бюджет
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	9
	местный бюджет
	1 520 310,1
	675 327,1
	263 318,0
	216 631,7
	181 304,6
	183 728,7
	 

	10
	Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма 

	11
	Всего по подпрограмме 1.
Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	534 696,5
	388 691,2
	140 228,8
	4 949,1
	413,7
	413,7
	 

	12
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	13
	местный бюджет
	329 935,5
	258 410,0
	65 749,0
	4 949,1
	413,7
	413,7
	 

	14
	«Капитальные вложения»
	 

	15
	Всего по направлению «Капитальные вложения» 
в том числе:
	394 075,9
	258 753,9
	135 322,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	16
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	17
	местный бюджет
	189 314,9
	128 472,7
	60 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	18
	Мероприятие 1.1. 
Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа Верхняя Пышма в том числе:
	282 683,0
	147 361,0
	135 322,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	19
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	20
	местный бюджет
	77 922,0
	17 079,8
	60 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	21
	Подмероприятие 1.1.2. Реконструкция станции водоподготовки (III подъем), расположенной по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2 а»
в том числе:
	272 842,8
	137 520,8
	135 322,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	22
	областной бюджет
	204 761,0
	130 281,2
	74 479,8
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	23
	местный бюджет
	68 081,8
	7 239,6
	60 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	24
	Подмероприятие 1.1.5. Строительство магистральных наружных сетей по ул. Животноводов в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	4 351,3
	4 351,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	25
	местный бюджет
	4 351,3
	4 351,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	26
	Подмероприятие 1.1.6. Разработка проектно- сметной документации и строительство кольцевого водопровода со станцией подготовки питьевой воды с накопительными резервуарами (насосная станция II подъема) в п. Красный городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	5 488,9
	5 488,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	27
	местный бюджет
	5 488,9
	5 488,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	28
	Мероприятие 1.3. 
Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа в том числе:
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	29
	местный бюджет
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	30
	Подмероприятие 1.3.1. Реконструкция газовой котельной мощностью 0,837 МВт (0,719 Гкал/ч) в г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, 2, с увеличением мощности до 3,48 МВт (2,99 Гкал/ч)
в том числе:
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	31
	местный бюджет
	94 511,5
	94 511,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	32
	Мероприятие 1.4. Газификация территории городского округа 
в том числе:
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.2.2.

	33
	местный бюджет
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	34
	Подмероприятие 1.4.1. Строительство газовой блочно-модульной котельной, расположенной в с. Мостовское, ул. Лесная 2а 
в том числе:
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.2.2.

	35
	местный бюджет
	16 881,4
	16 881,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	36
	«Прочие нужды»

	37
	Всего по направлению 
«Прочие нужды»
в том числе:
	140 620,6
	129 937,3
	4 906,8
	4 949,1
	413,7
	413,7
	

	38
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	39
	местный бюджет
	140 620,6
	129 937,7
	4 906,8
	4 949,1
	413,7
	413,7
	

	40
	Мероприятие 1.1. 
Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа Верхняя Пышма 
в том числе: 
	28 440,2
	28 440,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	41
	местный бюджет
	28 440,2
	28 440,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	42
	Подмероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт водовода от ВК село Балтым в районе пересечения улиц Александра Шамаева - Грушевая до скважин 98,97,96а,42 
в том числе:
	9 280,2
	9 280,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	43
	местный бюджет
	9 280,2
	9 280,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	44
	Подмероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт существующих канализационных очистных сооружений в г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	10 947,0
	10 947,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	45
	местный бюджет
	10 947,0
	10 947,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	46
	Подмероприятие 1.1.7
Капитальный ремонт водовода от скважин Шумского водозабора до камеры переключения Водоподготовка ул.Балтымская, д.2а городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	8 213,0
	8 213,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4.

	47
	местный бюджет
	8 213,0
	8 213,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	48
	Мероприятие 1.2. 
Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа 
в том числе:
	6 753,4
	1 553,4
	2 600,0
	2 600,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4., 1.1.5.

	49
	местный бюджет
	6 753,4
	1 553,4
	2 600,0
	2 600,0
	0,0
	0,0
	 

	50
	Подмероприятие 1.2.1. Оформление технической документации, экспертиза, разработка проектной документации объектов электроснабжения ГО Верхняя Пышма
в том числе:
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4., 1.1.5.

	51
	местный бюджет
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	52
	Подмероприятие 1.2.2. Проведение работ по замене аварийных железобетонных опор с приборами освещения, в том числе внутридворовые
в том числе:
	6 200,0
	1 000,0
	2 600,0
	2 600,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4., 1.1.5.

	53
	местный бюджет
	6 200,0
	1 000,0
	2 600,0
	2 600,0
	0,0
	0,0
	 

	54
	Подмероприятие 1.2.3. Устройство уличного освещения подъезд к п. Крутой городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	403,4
	403,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1., 1.1.4., 1.1.5.

	55
	местный бюджет
	403,4
	403,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	56
	Мероприятие 1.3. 
Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа 
в том числе:
	97 165,8
	97 165,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	57
	местный бюджет
	97 165,8
	97 165,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	58
	Подмероприятие 1.3.2. Капитальный ремонт тепловых сетей в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	73 419,4
	73 419,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	59
	местный бюджет
	73 419,4
	73 419,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	60
	Подмероприятие 1.3.3. Капитальный ремонт теплотрассы от котельной АО «Уралредмет» до ул. Петрова 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 57а, 59/1, ул. Победы 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 1в, 1б, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, ул. С. Лазо 30, 32, 32а, Энтузиастов 2, 4 городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	23 746,4
	23 746,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1.1.1.

	61
	местный бюджет
	23 746,4
	23 746,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	62
	Мероприятие 1.5. 
Прочие мероприятия по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газификации на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	8 261,1
	2 777,8
	2 306,8
	2 349,1
	413,7
	413,7
	1.1.2., 1.2.1.

	63
	местный бюджет
	8 261,1
	2 777,8
	2 306,8
	2 349,1
	413,7
	413,7
	 

	64
	Подмероприятие 1.5.1. Техническое обслуживание и содержание хозяйственно-фекальных канализаций г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	3 899,6
	1 016,3
	1 056,8
	1 099,1
	363,7
	363,7
	1.1.2., 1.2.1.

	65
	местный бюджет
	3 899,6
	1 016,3
	1 056,8
	1 099,1
	363,7
	363,7
	 

	66
	Подмероприятие 1.5.2. Демонтаж участков надземного газопровода (компенсация убытков в сфере газификации) 
в том числе:
	250,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	1.1.2., 1.2.1.

	67
	местный бюджет
	250,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	 

	68
	Подмероприятие 1.5.3. Техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения и газопроводов, тех. присоединение 
в том числе:
	4 111,5
	1 711,5
	1 200,0
	1 200,0
	0,0
	0,0
	1.1.2., 1.2.1.

	69
	местный бюджет
	4 111,5
	1 711,5
	1 200,0
	1 200,0
	0,0
	0,0
	 

	70
	Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма

	71
	Всего по подпрограмме 2.
Повышение качества условий проживания населения на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	147 465,8
	43 589,3
	19 259,5
	18 401,7
	32 941,0
	33 274,3
	 

	72
	местный бюджет
	147 465,8
	43 589,3
	19 259,5
	18 401,7
	32 941,0
	33 274,3
	 

	73
	«Прочие нужды»
	

	74
	Всего по направлению «Прочие нужды» 
в том числе:
	147 465,8
	43 589,3
	19 259,5
	18 401,7
	32 941,0
	33 274,3
	 

	75
	местный бюджет
	147 465,8
	43 589,3
	19 259,5
	18 401,7
	32 941,0
	33 274,3
	 

	76
	Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в том числе:
	42 990,5
	8 453,3
	8 578,6
	8 921,7
	8 351,8
	8 685,1
	2.1.1.

	77
	местный бюджет
	42 990,5
	8 453,3
	8 578,6
	8 921,7
	8 351,8
	8 685,1
	 

	78
	Подмероприятие 2.1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств от оплаты за  наем - сбор ВРЦ 
в том числе:
	2 316,1
	460,0
	442,1
	459,7
	467,8
	486,5
	2.1.1.

	79
	местный бюджет
	2 316,1
	460,0
	442,1
	459,7
	467,8
	486,5
	 

	80
	Подмероприятие 2.1.2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (взнос в РФКР) 
в том числе:
	40 674,4
	7 993,3
	8 136,5
	8 462,0
	7 884,0
	8 198,6
	2.1.1.

	81
	местный бюджет
	40 674,4
	7 993,3
	8 136,5
	8 462,0
	7 884,0
	8 198,6
	 

	82
	Мероприятие 2.2. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения 
в том числе:
	23 746,9
	4 904,2
	4 404,2
	3 203,3
	5 617,6
	5 617,6
	2.2.1.

	83
	местный бюджет
	23 746,9
	4 904,2
	4 404,2
	3 203,3
	5 617,6
	5 617,6
	 

	84
	Мероприятие 2.3.
Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань 
в том числе:
	69 273,3
	18 776,7
	6 276,7
	6 276,7
	18 971,6
	18 971,6
	2.3.1.

	85
	местный бюджет
	69 273,3
	18 776,7
	6 276,7
	6 276,7
	18 971,6
	18 971,6
	 

	86
	Мероприятие 2.4. 
Снос аварийного и ветхого жилья 
в том числе:
	11 055,1
	11 055,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.4.1.

	87
	местный бюджет
	11 055,1
	11 055,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	88
	Подмероприятие 2.4.1 
Снос аварийного и ветхого жилья в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	1 648,7
	1 648,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.4.1.

	89
	местный бюджет
	1 648,7
	1 648,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	90
	Подмероприятие 2.4.2. Мероприятия по демонтажу зданий в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	4 010,0
	4 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.4.1.

	91
	местный бюджет
	4 010,0
	4 010,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	92
	Подмероприятие 2.4.3. Выкуп объектов капитального строительства и земельных участков, снос объектов капитального строительства 
в том числе:
	5 396,4
	5 396,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.4.1.

	93
	местный бюджет
	5 396,4
	5 396,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	94
	Мероприятие 2.5. Проведение строительно- технической экспертизы муниципального жилищного фонда 
в том числе:
	400,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2.5.1.

	95
	местный бюджет
	400,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	96
	Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма
 

	97
	Всего по подпрограмме 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	98
	местный бюджет
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	99
	«Прочие нужды»

	100
	Всего по направлению «Прочие нужды»
 в том числе:
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	101
	местный бюджет
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	102
	Мероприятие 3.1. Разработка и актуализация нормативно- технической документации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в том числе:
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	3.1.1.

	103
	местный бюджет
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	 

	104
	Подпрограмма 4. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма 
 

	105
	Всего по подпрограмме 4.
Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	740 228,4
	231 798,9
	146 033,5
	146 703,2
	106 851,0
	108 841,8
	 

	106
	областной бюджет
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	107
	местный бюджет
	728 009,8
	229 259,7
	143 494,3
	144 164,0
	104 550,5
	106 541,3
	 

	108
	«Прочие нужды»

	109
	Всего по направлению «Прочие нужды»
 в том числе:
	740 228,4
	231 798,9
	146 033,5
	146 703,2
	106 851,0
	108 841,8
	 

	110
	областной бюджет
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	111
	местный бюджет
	728 009,8
	229 259,7
	143 494,3
	144 164,0
	104 550,5
	106 541,3
	 

	112
	Мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в области содержания общегородских территорий г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	298 175,0
	51 084,8
	59 524,6
	61 537,4
	62 018,7
	64 009,5
	4.1.1.

	113
	местный бюджет
	298 175,0
	51 084,8
	59 524,6
	61 537,4
	62 018,7
	64 009,5
	 

	114
	Мероприятие 4.2. Содержание и ремонт сетей наружного освещения г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	203 987,0
	74 353,4
	35 005,9
	36 778,3
	28 924,7
	28 924,7
	4.2.1., 4.2.2.

	115
	местный бюджет
	203 987,0
	74 353,4
	35 005,9
	36 778,3
	28 924,7
	28 924,7
	 

	116
	Подмероприятие 4.2.1. Оплата электроэнергии за уличное освещение г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	36 383,6
	34 528,8
	41,2
	1 813,6
	0,0
	0,0
	4.2.1., 4.2.2.

	117
	местный бюджет
	36 383,6
	34 528,8
	41,2
	1 813,6
	0,0
	0,0
	 

	118
	Подмероприятие 4.2.2. Услуги по содержанию сетей уличного освещения г. Верхняя Пышма  
в том числе:
	18 157,3
	6 077,3
	6 040,0
	6 040,0
	0,0
	0,0
	4.2.1., 4.2.2.

	119
	местный бюджет
	18 157,3
	6 077,3
	6 040,0
	6 040,0
	0,0
	0,0
	 

	120
	Подмероприятие 4.2.3 Энергосервисный контракт по содержанию уличного освещения в городском округе Верхняя Пышма 
в том числе:
	149 446,1
	33 747,3
	28 924,7
	28 924,7
	28 924,7
	28 924,7
	4.2.1., 4.2.2.

	121
	местный бюджет
	149 446,1
	33 747,3
	28 924,7
	28 924,7
	28 924,7
	28 924,7
	 

	122
	Мероприятие 4.3. Санитарное содержание и благоустройство территорий городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	134 160,9
	72 015,0
	31 375,5
	28 260,0
	1 255,2
	1 255,2
	4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.

	123
	местный бюджет
	134 160,9
	72 015,0
	31 375,5
	28 260,0
	1 255,2
	1 255,2
	 

	124
	Подмероприятие 4.3.1 Санитарное содержание объектов благоустройства г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	74 002,6
	34 851,0
	19 075,8
	19 075,8
	500,0
	500,0
	4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.

	125
	местный бюджет
	74 002,6
	34 851,0
	19 075,8
	19 075,8
	500,0
	500,0
	 

	126
	Подмероприятие 4.3.2 Прочие мероприятия по благоустройству городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	27 332,9
	21 017,4
	4 115,5
	1 000,0
	600,0
	600,0
	4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.

	127
	местный бюджет
	27 332,9
	21 017,4
	4 115,5
	1 000,0
	600,0
	600,0
	 

	128
	Подмероприятие 4.3.4 Содержание территорий   кладбищ, расположенных в городском округе 
в том числе:  
	32 825,4
	16 146,6
	8 184,2
	8 184,2
	155,2
	155,2
	4.1.2., 4.1.3., 4.1.5., 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4.

	129
	местный бюджет
	32 825,4
	16 146,6
	8 184,2
	8 184,2
	155,2
	155,2
	 

	130
	Мероприятие 4.4. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа в том числе:
	36 384,8
	9 307,6
	5 432,7
	5 432,7
	8 105,9
	8 105,9
	4.1.2., 4.1.3.

	131
	местный бюджет
	36 384,8
	9 307,6
	5 432,7
	5 432,7
	8 105,9
	8 105,9
	 

	132
	Подмероприятие 4.4.1 Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Исетской поселковой администрации 
в том числе:
	10 125,0
	2 609,0
	1 609,0
	1 609,0
	2 149,0
	2 149,0
	4.1.2., 4.1.3.

	133
	местный бюджет
	10 125,0
	2 609,0
	1 609,0
	1 609,0
	2 149,0
	2 149,0
	 

	134
	Подмероприятие 4.4.2 Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Кедровской поселковой администрации 
в том числе:
	13 724,9
	3 164,9
	1 880,0
	1 880,0
	3 400,0
	3 400,0
	4.1.2., 4.1.3.

	135
	местный бюджет
	13 724,9
	3 164,9
	1 880,0
	1 880,0
	3 400,0
	3 400,0
	 

	136
	Подмероприятие 4.4.3 Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Красненской поселковой администрации 
в том числе:
	3 723,8
	1 498,0
	508,0
	508,0
	604,9
	604,9
	4.1.2., 4.1.3.

	137
	местный бюджет
	3 723,8
	1 498,0
	508,0
	508,0
	604,9
	604,9
	 

	138
	Подмероприятие 4.4.4 Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Балтымской сельской администрации
в том числе:
	6 645,0
	1 519,0
	1 119,0
	1 119,0
	1 444,0
	1 444,0
	4.1.2., 4.1.3.

	139
	местный бюджет
	6 645,0
	1 519,0
	1 119,0
	1 119,0
	1 444,0
	1 444,0
	 

	140
	Подмероприятие 4.4.5 Санитарное содержание и благоустройство территорий в границах Мостовской сельской администрации
в том числе:
	2 166,1
	516,7
	316,7
	316,7
	508,0
	508,0
	4.1.2., 4.1.3.

	141
	местный бюджет
	2 166,1
	516,7
	316,7
	316,7
	508,0
	508,0
	 

	142
	Мероприятие 4.5. Озеленение территорий г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	26 535,7
	9 178,5
	8 678,6
	8 678,6
	0,0
	0,0
	4.1.2., 4.1.4.

	143
	местный бюджет
	26 535,7
	9 178,5
	8 678,6
	8 678,6
	0,0
	0,0
	 

	144
	Мероприятие 4.6. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа 
в том числе:
	20 323,0
	4 877,0
	3 477,0
	3 477,0
	4 246,0
	4 246,0
	4.1.2., 4.1.4.

	145
	местный бюджет
	20 323,0
	4 877,0
	3 477,0
	3 477,0
	4 246,0
	4 246,0
	 

	146
	Подмероприятие 4.6.1 Озеленение территорий в границах Исетской поселковой администрации  в том числе:
	4 280,0
	1 136,0
	636,0
	636,0
	936,0
	936,0
	4.1.2., 4.1.4.

	147
	местный бюджет
	4 280,0
	1 136,0
	636,0
	636,0
	936,0
	936,0
	 

	148
	Подмероприятие 4.6.2 Озеленение территорий в границах Кедровской  поселковой администрации в том числе:
	5 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	4.1.2., 4.1.4.

	149
	местный бюджет
	5 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	 

	150
	Подмероприятие 4.6.3 Озеленение территорий в границах Красненской  поселковой администрации в том числе:
	4 493,0
	1 191,0
	891,0
	891,0
	760,0
	760,0
	4.1.2., 4.1.4.

	151
	местный бюджет
	4 493,0
	1 191,0
	891,0
	891,0
	760,0
	760,0
	 

	152
	Подмероприятие 4.6.4 Озеленение территорий в границах Балтымской сельской администрации 
в том числе:
	4 150,0
	950,0
	650,0
	650,0
	950,0
	950,0
	4.1.2., 4.1.4.

	153
	местный бюджет
	4 150,0
	950,0
	650,0
	650,0
	950,0
	950,0
	 

	154
	Подмероприятие 4.6.5 Озеленение территорий в границах Мостовской сельской администрации 
в том числе:
	2 400,0
	600,0
	300,0
	300,0
	600,0
	600,0
	4.1.2., 4.1.4.

	155
	местный бюджет
	2 400,0
	600,0
	300,0
	300,0
	600,0
	600,0
	 

	156
	Мероприятие 4.7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
в том числе:
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	4.5.1.

	157
	областной бюджет
	12 218,6
	2 539,2
	2 539,2
	2 539,2
	2 300,5
	2 300,5
	 

	158
	Подмероприятие 4.7.1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
в том числе:
	10 652,2
	2 174,2
	2 174,2
	2 174,2
	2 064,8
	2 064,8
	4.5.1.

	159
	областной бюджет
	10 652,2
	2 174,2
	2 174,2
	2 174,2
	2 064,8
	2 064,8
	 

	160
	Подмероприятие 4.7.2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению болезней животных 
в том числе:
	1 566,4
	365,0
	365,0
	365,0
	235,7
	235,7
	4.5.1.

	161
	областной бюджет
	1 566,4
	365,0
	365,0
	365,0
	235,7
	235,7
	 

	162
	Мероприятие 4.8. Приобретение техники с использованием лизинга для муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего полномочия в области содержания общегородских территорий и улично-дорожной сети 
в том числе:
	8 231,4
	8 231,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.6.1.

	163
	местный бюджет
	8 231,4
	8 231,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	164
	Мероприятие 4.9. Содержание полигона твердых коммунальных отходов в районе поселка Красный городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	212,0
	212,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4.1.2.

	165
	местный бюджет
	212,0
	212,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	166
	Подпрограмма 5. Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма

	167
	Всего по подпрограмме 5. 
Дорожное хозяйство на территории городского округа Верхняя Пышма
в том числе:
	502 213,9
	272 140,8
	95 257,4
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	168
	местный бюджет
	502 213,9
	272 140,8
	95 257,4
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	169
	«Прочие нужды»
	

	170
	Всего по направлению «Прочие нужды» 
в том числе:
	502 213,9
	272 140,8
	95 257,4
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	171
	местный бюджет
	502 213,9
	272 140,8
	95 257,4
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	172
	Мероприятие 5.1. 
Текущее содержание улично- дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	203 014,2
	68 198,5
	0,0
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	5.1.1.

	173
	местный бюджет
	203 014,2
	68 198,5
	0,0
	48 716,9
	42 999,4
	43 099,4
	 

	174
	Подмероприятие 5.1.1 Содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации в г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	50 416,5
	1 599,6
	0,0
	48 716,9
	0,0
	100,0
	5.1.1.

	175
	местный бюджет
	50 416,5
	1 599,6
	0,0
	48 716,9
	0,0
	100,0
	 

	176
	Подмероприятие 5.1.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения в области содержания улично-дорожной сети 
в том числе:
	152 597,7
	66 598,9
	0,0
	0,0
	42 999,4
	42 999,4
	5.1.1.

	177
	местный бюджет
	152 597,7
	66 598,9
	0,0
	0,0
	42 999,4
	42 999,4
	 

	178
	Мероприятие 5.2. 
Текущее содержание улично- дорожной сети в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	9 842,2
	9 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	179
	местный бюджет
	9 842,2
	9 842,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	180
	Подмероприятие 5.2.1 Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Исетской поселковой администрации 
в том числе:
	2 300,4
	2 300,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	181
	местный бюджет
	2 300,4
	2 300,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	182
	Подмероприятие 5.2.2 Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Кедровской поселковой администрации 
в том числе:
	1 396,5
	1 396,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	183
	местный бюджет
	1 396,5
	1 396,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	184
	Подмероприятие 5.2.3 Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Красненской поселковой администрации 
в том числе:
	1 920,0
	1 920,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	185
	местный бюджет
	1 920,0
	1 920,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	186
	Подмероприятие 5.2.4 Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Балтымской сельской администрации 
в том числе:
	2 975,0
	2 975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	187
	местный бюджет
	2 975,0
	2 975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	188
	Подмероприятие 5.2.5 Текущее содержание улично-дорожной   сети в границах территории Мостовской сельской администрации 
в том числе:
	1 250,3
	1 250,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.1.

	189
	местный бюджет
	1 250,3
	1 250,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	190
	Мероприятие 5.3. 
Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	31 097,6
	31 097,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.,5.1.5

	191
	местный бюджет
	31 097,6
	31 097,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	192
	Мероприятие 5.4. 
Текущее содержание объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	1 567,9
	1 567,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.,5.1.5

	193
	местный бюджет
	1 567,9
	1 567,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	194
	Подмероприятие 5.4.1 Текущее содержание   и ремонт объектов дорожной   инфраструктуры в границах территории Исетской поселковой администрации (установка дорожных знаков, дорожная разметка) 
в том числе:
	393,0
	393,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.,5.1.5

	195
	местный бюджет
	393,0
	393,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	196
	Подмероприятие 5.4.2 Текущее содержание   и ремонт объектов дорожной   инфраструктуры в границах территории Кедровской поселковой администрации (установка дорожных знаков) 
в том числе:
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	197
	местный бюджет
	500,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	198
	Подмероприятие 5.4.4 Текущее содержание   и ремонт объектов дорожной   инфраструктуры в границах территории Балтымской сельской администрации (установка дорожных знаков) 
в том числе:
	266,5
	266,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	199
	местный бюджет
	266,5
	266,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	200
	Подмероприятие 5.4.5 Текущее содержание   и ремонт объектов дорожной   инфраструктуры в границах территории Мостовской сельской администрации (установка дорожных знаков) 
в том числе:
	408,4
	408,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.3., 5.1.4.

	201
	местный бюджет
	408,4
	408,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	202
	Мероприятие 5.5. 
Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма 
в том числе:
	44 337,5
	44 337,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	203
	местный бюджет
	44 337,5
	44 337,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	204
	Мероприятие 5.6. 
Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	12 764,8
	12 764,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	205
	местный бюджет
	12 764,8
	12 764,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	206
	Подмероприятие 5.6.1 Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Исетской поселковой администрации в том числе:
	1 500,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	207
	местный бюджет
	1 500,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	208
	Подмероприятие 5.6.2 Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Кедровской поселковой администрации в том числе:
	3 029,0
	3 029,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	209
	местный бюджет
	3 029,0
	3 029,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	210
	Подмероприятие 5.6.3 Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Красненской поселковой администрации в том числе:

	2 068,2
	2 068,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	211
	местный бюджет
	2 068,2
	2 068,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	212
	Подмероприятие 5.6.4 Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Балтымской сельской администрации (в т.ч.  составление смет) 
в том числе:
	5 139,0
	5 139,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	213
	местный бюджет
	5 139,0
	5 139,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	214
	Подмероприятие 5.6.5 Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в границах территории Мостовской сельской администрации 
в том числе:
	1 028,6
	1 028,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.1.2.

	215
	местный бюджет
	1 028,6
	1 028,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	216
	Мероприятие 5.7. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения на территории городского округа Верхняя Пышма 
в том числе:
	193 171,8
	97 914,4
	95 257,4
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.2.

	217
	местный бюджет
	193 171,8
	97 914,4
	95 257,4
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	218
	Мероприятие 5.8. Мероприятия по обустройству и содержанию остановочных павильонов городского округа 
в том числе:
	1 182,0
	1 182,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.1.

	219
	местный бюджет
	1 182,0
	1 182,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	220
	Мероприятие 5.9. Установка электронных табло на остановочных пунктах общественного транспорта 
в том числе:
	3 582,9
	3 582,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.3.

	221
	местный бюджет
	3 582,9
	3 582,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	222
	Мероприятие 5.10. Проведение работ по исследованию качества функционирования системы транспортного обслуживания населения в городе Верхняя Пышма
в том числе:
	852,0
	852,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.2.

	223
	местный бюджет
	852,0
	852,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	224
	Мероприятие 5.11. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры
в том числе:
	221,0
	221,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.4.

	225
	местный бюджет
	221,0
	221,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	226
	Мероприятие 5.13. Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения
в том числе:
	580,0
	580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5.2.4.

	227
	местный бюджет
	580,0
	580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 



