УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | 14.09.2026 | № | 1356 |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку внесения изменений в документацию по планировке территории «Проект планировки и межевания территории на земельном участке площадью 
295132 кв.м., расположенном в г. Верхняя Пышма Свердловской области в границах улиц Свердлова - Орджоникидзе - Октябрьской - Александра Козицына - Красноармейской - Спицына - Кривоусова, включая восточную сторону 
ул. Октябрьской и южную сторону ул. Александра Козицына»

| № п/п | Перечень и наименование основных позиций | Содержание основных позиций |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 1. | Основание для разработки документации | Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, применительно к территории г. Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции). Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657. |
| 2. | Инициатор (заказчик) подготовки документации по планировке территории | Администрация городского округа Верхняя Пышма |
| 3. | Исполнитель работ | Муниципальное казенное учреждение «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма» |
| 4. | Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории | Средства бюджета городского округа Верхняя Пышма (муниципальное задание) |
| 5. | Вид разрабатываемой документации по планировке территории | Проект межевания территории, проект планировки территории |
| 6. | Сроки разработки документации по планировке территории | 30.10.2026 г. |
| 7. | Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики | Магистральная улица районного значения – ул. Александра Козицына |
| 8. | Цель подготовки документации | Изменение установленной красной линии в целях строительства магистральной улицы районного значения – ул. Александра Козицына |
| 9. | Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера, включая назначение территории и требования к ее развитию, установленные документами территориального планирования и правовыми актами | - Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции) (далее - Кодекс); - Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); - Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; - Приказ Минстроя России от 06.08.2020 № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»; - Закон Свердловской области от 20.10.2011 № 94-ОЗ «О государственных информационных системах Свердловской области»; - Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП «О Региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области»; - Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 12.03.2021 № 172-П (ред. от 16.04.2024) «Об утверждении требований к структуре и оформлению сведений, документов, материалов, направляемых для размещения в Региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области»; - Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.04.2021 № 268-П «Об утверждении описания структур XML-схем, используемых для формирования XML-документов территориального планирования, XML-документов по планировке территории, XML-документов по планировке линейного объекта»; - Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, применительно к территории поселка Красный, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции); - Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.10.2019 № 15/4 (в действующей редакции); - Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.02.2016 № 40/5 (в действующей редакции); - Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657; - СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»; - СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр); - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации», в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (в действующей редакции) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995); - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; - ГОСТ 21.204-2020 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»; - Действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и заинтересованными организациями; - Иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и заинтересованными организациями. |
| - СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ |  |  |
| 10. | Требования к выполнению инженерных изысканий | Требуется проведение инженерных изысканий |
| 11. | Состав исходных данных для разработки документации по планировке территории | Сбор исходных данных для подготовки внесения изменений в документацию по планировке территории осуществляется самостоятельно Исполнителем работ. Состав исходных данных: - Данные государственного кадастра недвижимости (кадастровый план территории); - Выписки из Единого государственного реестра недвижимости; - Материалы ранее утвержденной документации по планировке территории: - Документация по планировке территории «Проект планировки и межевания территории на земельном участке площадью 295132 кв.м., расположенном в г. Верхняя Пышма Свердловской области в границах улиц Свердлова - Орджоникидзе - Октябрьской - Александра Козицына - Красноармейской - Спицына - Кривоусова, включая восточную сторону ул. Октябрьской и южную сторону ул. Александра Козицына», утвержденная постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от 12.09.2012 № 1610 (с изменениями от 19.11.2025 № 1607); - Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, применительно к территории поселка Красный, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции); - Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.10.2019 № 15/4 (в действующей редакции). Состав исходных данных может быть расширен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории. |
| 12. | Требования к выполнению документации по планировке территории | Внесение изменений в Документацию по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории центральной части поселка Красный городского округа Верхняя Пышма» выполнить в системе координат МСК-66. Состав и требования к документации по планировке территории определен действующим законодательством Российской Федерации – гл. 5 Градостроительного кодекса РФ, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657. Проект межевания территории в обязательном порядке должен соответствовать требованиям гл. I.1., V.4. Земельного кодекса РФ. Состав документации по планировке территории соответствует документации по планировке территории «Проект планировки и межевания территории на земельном участке площадью 295132 кв.м., расположенном в г. Верхняя Пышма Свердловской области в границах улиц Свердлова - Орджоникидзе - Октябрьской - Александра Козицына - Красноармейской - Спицына - Кривоусова, включая восточную сторону ул. Октябрьской и южную сторону ул. Александра Козицына», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от 12.09.2012 № 1610 (с изменениями от 19.11.2025 № 1607), и может быть дополнен при необходимости. |
| III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА |  |  |
| 13. | Этапы разработки документации по планировке территории | Документацию по планировке территории подготовить в I этап. - Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории - Разработка проекта планировки территории: утверждаемая часть и обосновывающая часть; - Разработка проекта межевания территории: утверждаемая часть и обосновывающая часть. - Согласование документации по планировке территории выполнить в соответствии с п. 14 настоящего технического задания. - Передача документации на согласование. Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций в максимально короткие сроки для последующего согласования. |
| 14. | Согласование документации по планировке территории | Внесение изменений в Документацию по планировке территории в полном объеме подлежит согласованию с Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма. |
| 15. | Основные требования к содержанию, количеству и форме предоставляемых материалов по этапам разработки документации по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работ | Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителе в соответствии с приложением № 4 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657. Внести изменения в текстовые и графические материалы документации по планировке территории в части установленных красных линий: установив красную линию* вдоль ул. Александра Козицына в следующих координатах: 405390,48 1532818,57 405412,8796 1532837,8387 405415,83 1532839,54 405421,8 1532843,37 405432,2191 1532849,7483 и предусмотрев отмену красной линии в следующих координатах: 405390,48 1532818,57 405432,2191 1532849,7483. В материалах проекта межевания территории предусмотреть частичное изъятие земельного участка с кадастровым номером 66:36:0109008:145 (Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Фрунзе, 16, СНТ "Ветеран-4", уч.№ 27) и расположенного на нем объекта капитального строительства: здания с кадастровым номером 66:36:0109008:262 (Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Фрунзе, 16, СНТ "Ветеран-4", уч.№ 27). * координаты устанавливаемых и отменяемых красных линий могут уточнятся в ходе подготовки внесения изменений в документацию по планировке территории. |
| 16. | Публичные слушания или общественные обсуждения | Требуется* проведение общественных обсуждений, публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.05.2020 № 22/12 (в действующей редакции). Исполнитель работ по подготовке документации по планировке территории принимает участие в проведении общественных обсуждений, публичных слушаний, подготавливает экспозицию материалов выполненной документации по планировке территории, выступает с докладом в защиту подготовленной документации по планировке территории. В случае получения замечаний, предложений в ходе проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, исполнитель работ, выполнивший документацию по планировке территории, в срок, установленный Заказчиком, выполняет корректировку документации по планировке территории. Размер одного файла, подлежащего опубликованию, не должен превышать 50 Мб. * с учетом постановлением Правительства Свердловской области от 04.12.2025 № 676-ПП «Об установлении на территории Свердловской области случаев подготовки органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, проектов генеральных планов поселений, генеральных планов муниципальных округов, генеральных планов городских округов, правил землепользования и застройки, проектов, предусматривающих внесение в них изменений, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, а также случаев, при которых проекты планировки территории и проекты межевания территории, внесение изменений в такие проекты планировки территории и проекты межевания территории утверждаются без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний». |
| 17. | Особые условия | Отсутствуют |
| IV. СХЕМА ГРАНИЦ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (границ проектирования *) |  |  |
| 18.1 | Границы проектирования * * соответствуют границам установленным документацией по планировке территории «Проект планировки и межевания территории на земельном участке площадью 295132 кв.м., расположенном в г. Верхняя Пышма Свердловской области в границах улиц Свердлова - Орджоникидзе - Октябрьской - Александра Козицына - Красноармейской - Спицына - Кривоусова, включая восточную сторону ул. Октябрьской и южную сторону ул. Александра Козицына», утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма от 12.09.2012 № 1610 (с изменениями от 19.11.2025 № 1607). |  |